## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 4 «Жизненный цикл проекта» от 17.09.2025

## Slide 2
Содержание:
Модели ЖЦ проекта
Гибкие методологии
Скрам-процесс

## Slide 3
Модели ЖЦ проекта
Моделирование жизненного цикла проекта по принципу «водопада» (каскадная)
Моделирование жизненного цикла проекта по итеративной модели (инкрементная)
Модели жизненного цикла проекта

## Slide 4
Модели ЖЦ проекта
Водопадная модель
При моделировании по принципу «водопада» процесс разработки делится на четко определенные фазы, выполняемые строго последовательно:
анализ требований (исследование среды);
проектирование;
разработка и реализация подпроектов;
проверка подпроектов и проверка проекта в целом;
внедрение.

## Slide 5
Модели ЖЦ проекта
Водопадная модель

## Slide 6
Модели ЖЦ проекта
Водопадная модель
Преимущества:
Полная и согласованная документация на каждом этапе.
Легко определить сроки и затраты на проект.
Недостатки:
Процесс плохо работает в проектах с нечеткими требованиями.
Сложно управлять рисками некоторых типов (например, риски, связанные с использованием новых технологий).

## Slide 7
Модели ЖЦ проекта
Итеративная модель
Проект при этом подходе в каждой фазе развития проходит повторяющийся цикл PDCA:
Планирование — Реализация — Проверка — Оценка
(англ. plan-do-check-act cycle).

## Slide 8
Модели ЖЦ проекта
Итеративная модель

## Slide 9
Модели ЖЦ проекта
Итеративная модель
Преимущества итеративного подхода:
снижение воздействия серьёзных рисков на ранних стадиях проекта;
организация эффективной обратной связи;
акцент усилий на наиболее важные и критичные направления проекта;
непрерывное итеративное тестирование;
раннее обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией проекта;
более равномерная загрузка участников проекта;
реальная оценка текущего состояния проекта и, как следствие, большая уверенность заказчиков и непосредственных участников в его успешном завершении.

## Slide 10
Модели ЖЦ проекта
Итеративная модель
Недостатки:
• целостное понимание возможностей и ограничений проекта долгое время отсутствует;
• при итерациях приходится отбрасывать часть сделанной ранее работы;
• добросовестность специалистов при выполнении работ всё же снижается («всё равно всё можно будет переделать и улучшить позже»).

## Slide 11
Модели ЖЦ проекта
Гибкая методология разработки (Agile software development) – серия подходов к разработке ПО, ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.
«Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения»,
Февраль 2001, Юта, США
Гибкие методологии

## Slide 12
Модели ЖЦ проекта
Основные идеи:
люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Основная метрика agile-методов – рабочий продукт.
Гибкие методологии

## Slide 13
Модели ЖЦ проекта
Scrum (от англ. scrum «толкучка») — методология управления проектами, активно применяющаяся при разработке информационных систем для гибкой разработки программного обеспечения.
Это набор принципов, на которых строится процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации, называемые спринтами (sprints), предоставлять конечному пользователю работающее ПО с новыми возможностями, для которых определён наибольший приоритет.
Гибкие методологии

## Slide 14
Scrum

## Slide 15
Спринт (Sprint) — итерация в скраме, в ходе которой создаётся функциональный рост программного обеспечения. Жёстко фиксирован по времени. Длительность одного спринта от 2 до 4 недель.
Бэклог проекта (Project backlog) — это список требований к функциональности, упорядоченный по их степени важности, подлежащих реализации.
Бэклог спринта (Sprint backlog) — содержит функциональность, выбранную владельцем проекта из Бэклога проекта. Все функции разбиты по задачам, каждая из которых оценивается скрам-командой.
Scrum

## Slide 16
Диаграмма сгорания задач (Burndown chart) – отображает завершенный спринт: оставшиеся нерешенные задачи и трудозатраты, необходимые для их завершения в расчете на 21 рабочий день.
Scrum

## Slide 17
Роли в Scrum

## Slide 18
Основные роли – «Свиньи»:
«Свиньи» полностью включены в проект и в скрам-процесс.
Скрам-мастер (Scrum Master)
Владелец продукта (Product Owner)
Скрам-команда (Scrum Team)
Дополнительные роли – «Куры»:
Пользователи (Users)
Клиенты, Продавцы (Stakeholders)
Управляющие (Managers)
Эксперты-консультанты (Consulting Experts)
Роли в Scrum

## Slide 19
Scrum

## Slide 20
Scrum
Прочие QA активности:
Планирование спринта
(Sprint Planning meeting).
Ежедневное совещание
(Daily Scrum meeting).
Ретроспективное совещание
(Retrospective meeting).

## Slide 21
Спасибо за внимание!