ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 / З1 (ИД-1 УК-2), У1 (ИД-2 УК-2), В1 (ИД-3 УК-2)

1.Факторы и предпосылки, обусловливающие развитие управления

проектами.

2. Эволюция развития методов управления проектами за рубежом.

3. Этапы развития управления проектами в России.

4. Определение термина «Проект». Отличительные признаки проекта.

5. Типы проектов.

6. Жизненный цикл проекта.

7. Окружение проекта.

8. Участники проекта.

9. Процессы и области знаний управления проектами.

10. Инициация и разработка концепции проекта.

11. Цели проекта. Формирование идеи проекта.

12. Прединвестиционные исследования.

13. Проектный анализ, его структура и назначение.

14. Категории и виды эффективности проекта.

15. Схема оценки эффективности проекта.

16. Критерии эффективности проекта.

17. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами.

18. Виды планов. Принципы планирования.

19. Основные и вспомогательные процедуры планирования.

20. Планирование содержания проекта.

21. Структуризация проекта: принципы и последовательность.

22. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки.

23. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы.

24. Материально-техническая подготовка проекта.

25. Закупки и поставки. Структура задач МТП.

26. Подрядные торги и контракты.

ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 / З1 (ИД-1ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1)

27. Управление интеграцией проекта.

28. Управление содержанием проекта.

29. Управление временем проекта.

30. Сетевые модели как инструмент планирования (назначение, понятия).

31. Методы расчета сетевых моделей.

32. Календарные планы как инструмент планирования (назначение, понятия).

33. Метод PERT.

34. Метод GERT.

35. Корректировка сетевого графика.

36. Управление расписанием.

37. Назначение, типы и порядок разработки смет.

38. Структура сметной стоимости и методы ее определения.

39. Бюджетирование проекта.

40. Оптимизация плана проекта по показателю время/стоимость.

41. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.

42. Преимущества и недостатки оргструктур управления проектом.

43. Роль проектной команды в осуществлении проекта и этапы ее создания.

44. Стили поведения людей и стратегия их использования.

45. Стили руководства и лидерства.

46. Проектный офис (назначение, функции).

47. Цель, назначение и методы контроля проекта.

48. Процессы контроля.

49. Технология управления изменениями.

50. Контроль стоимости проекта.

51. Традиционный метод контроля и метод освоенного объема.

52. Оценка текущего статуса проекта и прогнозирование изменений.

53. Управление коммуникациями в проекте.

54.Управление завершением проекта.

ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3/ З1 (ИД-1ОПК-3), У1 (ИД-2ОПК-3), В1 (ИД-3ОПК-3)

55. Сущность риска как экономической категории

56. Классификация рисков проекта

57. Оценка рисков инвестиционных проектов

58. Управление рисками

Типовые задачи и творческие задания по дисциплине

«Управление проектами производства

продуктов питания животного происхождения»

Коды контролируемых компетенций: З1 (ИД-1 УК-2), У1 (ИД-2 УК-2), В1 (ИД-3 УК-2), З1 (ИД-1ОПК-1), У1 (ИД-2 ОПК-1), В1 (ИД-3 ОПК-1). З1 (ИД-1ОПК-3), У1 (ИД-2 ОПК-3), В1 (ИД-3 ОПК-3).

Задача №1

Управление проектом производства и переработки молока. Раздел «Производственный план».

| Объём реализации продукции, кг | Масло | Сыр |
| --- | --- | --- |
|  | 2300 | 1600 |
| Цена за единицу продукции, руб | 80 | 90 |
| Сырьё: потребность в натуральных единицах, кг | Молоко цельное | Молоко обезжиренное |
|  | 6000 | 3000 |
| цена за 1 кг, руб. | 4 | 25% от стоимости цельного молока |
| Побочная продукция (сыворотка, обрат, пахта), кг | 1000 |  |
| Возможная цена реализации побочной продукции, руб./кг | 5 |  |
| Общие затраты на масло и сыр, тыс. руб. | 50 |  |

Используя комбинированный способ распределения затрат рассчитайте себестоимость масла и сыра.

Задача №2

Стадия планирования уравления проектом «Оценка риска».

| Условно-постоянные расходы, тыс.руб | 50 |
| --- | --- |
| Переменные расходы на единицу продукции, руб | 55 |
| Цена единицы продукции, руб | 60 |

Задание: а) определить критический объём продаж (в натуральном выражении); б) рассчитать объём продаж, обеспечивающий прибыль от реализации в размере 24 тыс.руб.

Задача №3

Управление проектом производства крупы. Оценка финансовых результатов проекта. Выручка от реализации крупы (без НДС) по годам проекта, тыс.руб: 1год-1240; 2год-1500; 3год-1780. Затраты на производство продукции, тыс.руб.: 1год-580; 2гол-480; 3год-440 (в т.ч. оплата труда-100 тыс.руб, представительские расходы-10 тыс.руб). Затраты по сбыту продукции: сертификация-5000 руб; затраты на рекламу-20 тыс.руб. Ставка налога на прибыль-6%. Рассчитать чистую прибыль по проекту.

Задача №4

Целью проекта является получение прибыли в размере 180 тыс.руб. Определите объём продаж, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты-1344 тыс.руб, переменные затраты на единицу продукции-168 руб, цена реализации продукции-300 руб.

Задача №5

Финансовый план проекта.

| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции(без НДС), тыс. руб. | 4240 | 5100 | 5930 |
| Производственная себестоимость(без НДС), тыс. руб. | 1670 | 1750 | 1820 |
| в т.ч. амортизационные отчисления | 120 | 120 | 120 |
| Затраты по сбыту продукции, тыс. руб. | 190 | 190 | 190 |
| в т.ч. затраты на рекламу: выставки | 50 | 50 | 50 |
| печатная реклама | 60 | 60 | 60 |
| призы (в рамках рекламной кампании) | 100 | 100 | 100 |
| Оборотный капитал, тыс.руб. | 200 | 270 | 340 |

Определить:

а) накопленную денежную наличность по годам проекта;

б) чистую прибыль по годам проекта.

Задача №6

Необходимо сравнить два альтернативных проекта по показателям ЧДС (чистая дисконтирования стоимость), ИД (индекс доходности) при следующих условиях.

Накопленная денежная наличность по годам проекта, тыс. руб:

Вариант А- 2000; 700; 700

Вариант Б- 2500; 250; 500.

Первоначальные кап. вложения тыс. руб:

Вариант А- 600

Вариант Б- 400

Задача №7

Финансовый план  проекта.

Величина требуемых инвестиций- 18 млн. руб, предполагаемая прибыль: 1год- 8 млн. руб; 2год- 10 млн. руб; 3год- 10 млн.руб. Определить целесообразность реализации проекта, если цена капитала- 10%.

Задача №8

Стадия процесса планирования управления проектом «Оценка риска». Определить критический объём продаж и запас финансовой прочности проекта при следующих условиях:

| Вид продукции | Переменные затраты, руб | Объём продаж, шт. |
| --- | --- | --- |
| А | 58 | 2400 |
| Б | 115 | 4800 |
| В | 173 | 7200 |

Общий объём продаж- 3360 тыс. руб, постоянные затраты- 1075 тыс.руб.

Задача №9

Оцените целесообразность реализации проекта по значениям интегральных показателей эффективности при следующих условиях: накопленная денежная наличность, тыс. руб, 1год- 2000, 2год- 700, 3год- 1400, 4год- 2000. Размер инвестиций- 3000 тыс.руб.

Задача №10

Стадия процесса планирования управления проектом «Оценка риска».

| Объём производства продукции, шт. | 1000 |
| --- | --- |
| Цена реализации, руб. | 200 |
| Постоянные затраты, тыс. руб. | 40 |
| Переменные затраты всего, тыс. руб. | 120 |
| на единицу продукции, руб. | 120 |

Определить запас финансовой прочности и критический объём продаж в натуральном и стоимостном выражении.

Задача №11

Целью проекта является получение прибыли в размере 120 тыс.руб. Определите объём продаж, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты- 896 тыс. руб, переменные затраты на единицу продукции- 112 руб, цена реализации продукции- 233 руб.

Задача №12

Управление проектом производства мяса.

| Чистое мясо, кг | Свинина 3000 | Говядина 2000 |
| --- | --- | --- |
| Цена реализации, руб. | 120 | 130 |
| Затраты по содержанию скотоубойных площадок (включая стоимость забитого поголовья), тыс. руб. | 150 |  |
| Стоимость субпродуктов и др. побочной продукции, тыс. руб. | 28 |  |

Задание: а) рассчитать себестоимость свинины и говядины используя комбинированный способ распределения затрат по видам продукции; б) определить норму прибыли в цене реализации продукции, НДС-10%.

Задача №13

Управление проектом. Процесс планирования. При расчёте коммерческой себестоимости продукции учтены следующие затраты: регистрационный сбор- 1200 руб, сертификация- 5000 руб, лицензирование- 1300 руб, патент на селекционное достижение- 2600 руб. Коммерческая себестоимость (без учёта перечисленных затрат), руб: 1год- 22600, 2год- 20500, 3год- 18750. Рассчитайте коммерческую себестоимость продукции по каждому году.

Задача №14

Проект, требующий инвестиций в размере 16 млн. руб, предполагает получение денежной наличности 1год- 3 млн. руб, 2 год- 3,5 млн. руб, 3год- 4 млн. руб. Оцените целесообразность реализации проекта при норме дисконта- 15%.

Задача №15

Целью проекта является получение прибыли в размере 540 тыс.руб. Определите объём продаж, который обеспечит выполнение данного условия, если постоянные затраты- 1654 тыс.руб, переменные затраты на единицу продукции- 234 руб, цена реализации продукции- 367 руб.

Задача №16

Финансовый план проекта.

Величина требуемых инвестиций- 34 млн. руб, предполагаемая прибыль: 1год- 9 млн. руб; 2год- 8 млн. руб; 3год- 11 млн.руб. Определить целесообразность реализации проекта, если цена капитала- 10%.

Задача №17

Управление проектом производства крупы. Выручка от реализации крупы (без НДС) по годам проекта, тыс.руб: 1год-1560; 2год-1700; 3год-1900. Затраты на производство продукции, тыс.руб.: 1год-790; 2гол-670; 3год-590 (в т.ч. оплата труда-200 тыс.руб, представительские расходы-30 тыс.руб). Затраты по сбыту продукции: сертификация-5000 руб; затраты на рекламу-40 тыс.руб. Ставка налога на прибыль-6%. Рассчитать чистую прибыль по проекту.

Задача №18

Необходимо сравнить два альтернативных проекта по показателям ЧДС (чистая дисконтирования стоимость), ИД (индекс доходности) при следующих условиях.  Накопленная денежная наличность по годам проекта, тыс. руб:

Вариант А- 5000; 600; 400

Вариант Б- 2800; 290; 540.

Первоначальные кап. вложения тыс. руб:

Вариант А- 600

Вариант Б- 400

Задача №19

Стадия процесса планирования управления проектом «Оценка риска». Определить критический объём продаж и запас финансовой прочности проекта при следующих условиях:

| Вид продукции | Переменные затраты, руб | Объём продаж, шт. |
| --- | --- | --- |
| А | 72 | 2450 |
| Б | 234 | 5200 |
| В | 256 | 7800 |

Общий объём продаж- 4567 тыс. руб, постоянные затраты- 1567 тыс.руб.

Задача №20

Оцените целесообразность реализации проекта по значениям интегральных показателей эффективности при следующих условиях: накопленная денежная наличность, тыс. руб., 1год- 6000, 2год- 900, 3год- 1890, 4год- 2780. Размер инвестиций- 9000 тыс. руб.

Задача №21

Стадия процесса планирования управления проектом «Оценка риска».

| Объём производства продукции, шт. | 3000 |
| --- | --- |
| Цена реализации, руб. | 400 |
| Постоянные затраты, тыс. руб. | 80 |
| Переменные затраты всего, тыс. руб. | 130 |
| на единицу продукции, руб. | 140 |

Определить запас финансовой прочности и критический объём продаж в натуральном и стоимостном выражении.

Задача №22

Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки платежей характеризуются данными, приведенными в таблице:

| Проект | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | -300 | -200 | 150 | 300 |
| Б | -100 | -100 | 200 | 90 |

Коэффициент дисконтирования равен 1,1. Определить какой проект предпочтительнее и объяснить почему (провести необходимые расчеты).

Задача №23

Определите срок окупаемости проекта, если Вам дана следующая информация по денежным потокам от следующих видов деятельности компании по проекту (провести необходимые расчеты и пояснить свой ответ):

| Потоки | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная деятельность | 100 | 200 | 600 | 800 |
| Инвестиционная деятельность | -750 | -150 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | 635 | -100 | -450 | -350 |

Задача №24

Доходы от инвестиций на три года составили: в первый - 200 млн. руб., во второй - 350 млн. руб., в третий - 480 млн. руб. при годовой ставке дисконта 50% . Определить величину приведенного дохода от инвестиций за три года.

Задача №25

Выберите лучший по эффективности и запасу финансовой прочности проект по следующим показателям: средневзвешенная стоимость капитала и внутренняя норма рентабельности (в %) у проекта А – 25 и 43, у проекта Б – соответственно 30 и 30, у проекта В – соответственно 27 и 35.

Задача №26

Для реализации инвестиционного проекта необходимо 80 тыс. руб. Денежные потоки проекта по годам составили: 1 год – 40 тыс. руб., 2 – 45 тыс. руб., 3 – 50 тыс. руб., 4 – 45 тыс. руб. Ставка дисконтирования – 30%. Руководствуясь показателем индекса рентабельности, определите следует ли принять проект к реализации.

Задача №27

Определите порог рентабельности продаж новой продукции. Предполагаемая цена единицы продукции – 1000 руб. Переменные затраты на единицу продукции – 60%. Годовая сумма постоянных затрат – 1600 тыс. руб.